KL Muhu Baas

|Seisukord ja renoveerimisvajadused

|Arengukava 2014-2020

|Lähteülesanne

TALLINN  2014

## SISUKORD

KOKKUVÕTE................…................................……….....................................3

ARENGUVISIOON…..……................................………....................................4

AJALOOLIS-KULTUURILINE, ARHITEKTUURNE ÜLEVAADE KOMPLEKSIST..............…………….............................….................................6

KOMPLEKSI ARENGUVÕIMALUSTE ÜLEVAADE, SWOT…..…………..........................................................................................10

SOOVITAVAD EESMÄRGID, EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS VAJALIKUD

TEGEVUSED, SAAVUTATAVAD TULEMUSED ……………….......................14

VÕIMALIKUD

FINANTSEERIMISALLIKAD………………........…...........................................19

MEEDIAPLAAN  JA JUHTIMINE......................................................................22

LISA 1  - UUETALU ARHIIVJOONISED

LISA 2  - UUETALU RENOVEERIMISE ESKIISPROJEKT

2

##### KOKKUVÕTE

Arengudokumendi  “KL Muhu Baas” eesmärk on kirjeldada Uuetalu  kompleksi hetkeolukorda ning pakkuda välja arengukava.

Arengukava ellurakendamise tulemusena arendatakse praegusest halvas seisukorras ning lagunevast muinsuskaitsealasest ajaloomälestisest välja multifunktsionaalne ja rahvusvaheline kunstiresidentuur.

KL Muhu Baasi tulevase tuumiku moodustavad aastaringsed rahvusvahelise kunstiresidentuuri ja innovaatikakeskse loomemaja funktsioonid, ning avatud huvikeskus laiale avalikkusele.

Tagamaks kompleksi aktiivset kasutamist aastaringselt, on

sinna kavandatud ka valdkondlikud töökojad ning ruumid seminaride ja konverentside korraldamiseks.

Samuti jääb Uuetalu vajadusel toimima majutusasutusena.

Olukorra analüüsi tulemusena selgus, et välised tegurid ja sisemised võimalused on kooskõlas ning teoreetiliselt toetavad KL Muhu Baasi väljaarendamist vastavalt käesolevale arengudokumendile.

Projekti realiseerimisega seonduvad tugevused ja võimalused kaaluvad üle võimalikud nõrkused ja seonduvad ohud, kulud.

Arengudokumendis kirjeldatakse projekti realiseerimiseks vajalikke rahalisi vahendeid, nende võimalikke allikaid ning tegevuste planeeritud ajakava.

Esialgsetest analüüsidest selgub, et pärast esmase renoveerimisinvesteeringu tegemist suudab kompleks end jooksvalt ära majandada erialafondide ja omafinantseeringute toel.

Arengukava töötati välja Eesti Kunstnike Liidu tellimusel ajavahemikus 15.09.2014 – 15.12.2014.

Arengukava koostas Tiiu Rebane

Arengukava esmaesitlus toimus 15.12.2014 EKL volikogu koosolekul.

3

## ÜLDANDMED

KL Muhu baas – Uuetalu – (ARS Puhketalu)

Nõmmküla, Muhu vald, Saare maakond, Eesti 94752

Katastriüksuse tunnus 47801:003:0048

Kultuurimälestise riikliku registri number: 21017 (27.10.1998)

ekl@eaa.ee

### +372 6273630

### EKL MUHU BAASI ARENGUVISIOON

Aastaks 2020 on EKL Baasist kujunenud üks Muhu valla tuntumaid maamärke.

EKL Baas (A.I. – Art and Innovation Residency) on Eesti Kunstnike Liidu juhitav rahvusvaheline kunstiresidentuur, avatud valdkondadevaheline loomekeskus, lisafiliaalidega Tallinna Külalisateljees ning EKL töökodades.

A.I. Residentuuri põhieesmärgid on:

- riikidevaheline kultuuriarendus ja vahendus;

- valkondadevahelise koostöö ja innovatsioonisuutlikkuse suurendamine;

- seminaride- ja näitusetegevus;

- kohaliku kultuurikoostöö mitmekülgne arendamine.

EKL A.I. Residentuur asub Nõmmkülas Muhu vallas, Saare maakonnas – arhailises ning vahetus looduslähedases keskkonnas, tänapäeva mõistes - maailma äärel.

#### PLATVORM

EKL kunstiresidentuur toimib kaasaegse kunsti ning innovaatika kesksena, fokusseerudes aktuaalsetele küsimustele kultuuris ning kunsti funktsioonidele tänapäeva ühiskonnas.

Uuetalu kui innovatsiooniinkubaator ühendab oma territooriumil kunstiloome ning võimalike partnerite teaduslik-tehnilised potentsiaalid.

Keskuse sihid on kunsti mobiilsuse suurendamine, kohaliku taseme koostööle põhinev arendus- ja näitusetegevus ning laiema kultuuritegevuse, kui rahvusliku identiteedi alustala, toetamine.

Uuetalu saab rahvusvahelisel kultuuriväljal toimima kui meeldejääv innovaatilis-arhailine Eesti märk, kõrgkultuuri vahetuspunkt.

Kohalikul tasandil keskendub Uuetalu Eesti sisulistele eksistentsiaalsetele küsimustele. Ideetalu keskseks inspiratsiooniteljeks on olemasoleva arhailise väikemajapidamise mudel kui esmane probleemipüstituste allikas, milletaoliste autonoomses funktsioneerimises seisneb Eesti ja teiste sarnaste väikeriikide heaolu oluline võtmeküsimus ja rahva kultuurilise püsimajäämise tuum.

4

Residentuurikeskuse eesmärk on luua avatud innovatiivne ja rahvusvaheline loomekeskkond, ideeinkubaator: maaelu ja kõrgkultuuri sulam; panustada Eesti ja

lähiregioonide  kultuuriellu tugevdades kultuurikontakte ja koostööd, sõlmides partnerlusleppeid kultuuri-ja teadusinstitutsioonidega üle maailma.

Uuetalu pakub ühtlasi kõigile EKL liikmetele ja teiste erialaliitude ning kohalikele meistritele võimalust mitmekülgseks eneseteostuseks oma stuudiotes ja töökodades.

## VISIOON

- Luua  rahvusvahelisel tasemel jõudsalt ning sidusalt funktsioneeriv residentuuri ja seminarikeskus, pakkuda kunstnikele sobivat töökeskkonda ning tõsist huvitegevust laiemale avalikkusele.

- Populariseerida kunsti ja sidusust teaduslik-tehnilise innovaatsiooniga.

- Algatada kultuurikeskseid integratsiooni- ja haridusmissioone.

- Avardada ja koordineerida residentuuridevahelist kohalikku ning rahvusvahelist suhtlust ning mitmekülgset  kultuurivahetust.

- Elavdada lokaalset kultuurihuvi ja –tegevust.

# Rahvusvaheline kunstiresidentuur

EKL on rahvusvahelise külalisateljeede ühenduse Res Artis liige.

Rahvusvahelise residentuuri eesmärgiks on igakülgselt elavdada professionaalset

kultuurivahetust ja kontakte, rikastada vastastikust kultuurikogemust.

A.I. Residentuuri Uuetalu kompleksis ja Tallinna Külalisateljees saavad olema aastaringselt kokku kuni kolme pikaajalise residendi vastuvõtuks sobivad avarad ateljeeruumid ning kaasaegsed elamistingimused.

Lisaks EKL graafikakoja, ARSi maja teenuste ning Tallinna eksponeerimisruumide kasutusvõimalused.

Residentidele loodud töö-ja elutingimused võimaldavad luua ja eksponeerida Eestis, korraldada avalikkusele töötube ning seminare.

Valdkondadevahelise koostöö keskus – innovatsiooni inkubaator

Uuetalu residentuuri valdkondadevaheline suund on avatud võimalus arendada erinevate erialaprofessionaalide ning tudengite koostööd eestisiseste ülesannetepüstituste raames.

Uuetalu  tegevussuund on funktsioneerida avatud mõttekojana praktilis novaatorlikul tasemel, Eestilaadse eksistentsiaalse piiririigi väikemajapidamise probleemipüstituste kesksena.

Viia läbi projektipõhiseid ideekonkursse, laiapõhjalisi haridusprogramme või teemalaagreid eri vanuses huvilistele.

Koostööpartneriteks teadus-ja haridusasutused kodu- ning välismaalt, erialaprofessionaalid.

Teemad: energeetika, renoveerimine, keskkond, integratsioon, esteetika, filosoofia, tervis.

Avatud loomemaja

Loomemaja funktsioonis pakub Uuetalu kõigile loomeinimestele ja koostööpartneritele hooajalisi elamis-ja töötingimusi, arendab ja propageerib mitmekülgset kunstitegevust.

Loomemaja saab olema kohaliku taseme koostööks avatud aastaringselt, pakkudes seminaride ning tööruumide kõrval suvist majutust 14 (+7) külalisele Uuetalu abihoonetes.

Majutus

Uuetalu ja Tallinna Külalisateljee ruumilahendused võimaldavad vajadusel jätkata avatud majutusasutustena.

Mõlemad residentsid säilitavad oma kunstispetsiifilise suunitluse ning prioriteedid  aastaringselt.

5

UUETALU AJALOOLINE JA ARHITEKTUURILINE ÜLEVAADE

Uuetalu mälestused: Mihail Suu memuaarid

https://www.google.ee/search?client=opera&q=Uietalu+Mihail+SUU&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

1. Peamaja

Palkidest rehetoa ja paekivist rehealusega, eterniidiga kaetud rookatusega rehielamu. 270 m2  hoonealust pinda. Hiljem 20.s. algul, lisatud juurdeehitus on muutnud hoone põhiplaanilt L- kujuliseks. Juurdeehituse sissepääsu ees klaasveranda. Hoone eluosa on vooderdatud ja värvitud, rehealuse osa oli krohvimata.

Rehealuse kiviosal aastaarv 1890, korstnal 1898. 
Etnograafiamuuseumis leiduvatel andmetel töötas Uuetalus 20.s. algul kool.
1969 a. oli talu elanike poolt maha jäetud. 20 s lõpu poole müüdi Uietalu koht selleaegsele kunstikombinaadile “Ars” suvilaks. 
http://ylo.rehepapp.com/Muhu/K%fclad/N%f5mmk%fcla/N%f5mmk%fcla.doc

Pool hoonest ehk rehealune täielikult hävinud 2001 aasta tulekahjus, pöördumatud kahjustused kõrvalasuvates rehetubades. Säilinud pool hoonest on amortiseerunud maast katuseharjani. Kohatine kõdunemine, sipelgad. Vundament korras, väliseinad esmapilgul korras, hoone lähiümbrus vajab pinnase ja võsa eemaldust.

Ettepanek :

Muinsuskaitsealune hoone täielikult renoveerida ja kaasajastada energiasäästliku projektina, säilitades esialgne väline vorm; taastada rookatus; lisada funktsionaalselt vajalikud katuseaknad; interjööri muuta kahe ateljeekorteri ja residentuuri 1-2 ühisruumi (seminarid – ühisateljee)  vajadustele vastavaks.

Võtta kasutusele hoone säilinud katusealune osa privaatstuudiote väljaehituseks. Kaasaegsed sanitaartingimused ja köök peamajas.

Põrandad köetavad maaküttega + päikesepatareid.

2. Abihoone saunaga

5 osaline (5 ust ) – laoruum, 2 eluruumi, kaminaruum, saun.  (1841-1917)

Pikk vasakpoolsest hooneosast ristpalkidest, parempoolne paekivist hoone. Kaetud roost viilkatusega. Kiviosa uksed püstlaudisega ja pealt kergelt ümarkaarsed. Vasakul kahepoolega puitväravad. Sellest paremale jääb kaks tavalist puitust.

http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=21018

Hoone rahuldavas seisukorras – vundament ja palkseinad kõdunemismärkideta.

Rookatus vajab väljavahetamist.

(Muinsuskaitseamet on eraldanud 2013 aastal 2000 Eur. Uuetalu katuse remondile (Lep. Nr 2-SaaM), summa on 1/15 tööde teostamiseks vajaminevast, mistõttu on katusevahetus senini ooteseisundis.)

Katuse ja vahelae alasse sissepääs puudus – selle seisund fikseerimata.

Sauna 3 ruumi on esteetilisest küljest oma aja ära elanud.

Kaminaruum suletud, sissepääsuvõimalus puudus. Nagu ka saun on kaminaruum tsemeteeritud kiviseintega hoone osas.

6

Laoruum suletud (uks ja lukk originaalid), esialgu ruumi olukorrast ülevaade puudub. Teiste siseruumide olukord ei reetnud kahjustusi.

Eluruumid madala laega ning mahutavad mõlemad maksimaalselt 4 voodikohta.

Ettepanek:

Jätkata hoones majutusega.

Saunaruumid renoveerida.

Laoruumi funktsionaalsus säilib samana või tööruumina.

Eluruumid kohaldada maksimaalselt kahe inimese tubadeks (vajadusel lisavoodi võimalusega), kaotada ülimadalad vahelaed või alla lasta põrandad.

Hoone palkseinad vajavad nö samblaga toppimist, aknad väljavahetamist.

3. Ait kuuriga

Ilus, kolmeruumiline magasiait, mille 2 vasakpoolset ruumi on ristpalkidest, parempoolne paekivist ja kahe poolega väravatega. Kaetud roost viilkatusega. Aidaruumide uksed asetsevad esiseinas kõrvuti, tagaseinas mõlemal ruumil aken. Uksed kalasabalaudisega.

Ettepanek:

Hoone hästi säilinud, katus uus, elektrikapp kindlustatud. Otsene vajadus parandustöödeks puudub, va lae tõstmine eluruumides kuni katuseviiludeni, analoogselt eelmise abihoonega ja seinte paranduslik toppimine.

Elektrikapiga abiruumi saab rakendada töötoana.

Eluruumide (2) põrandaid on soovitav alla lasta või vahelaed eemaldada (isoleerida õlgkatus). Ruumides kokku maksimaalselt 2x2 voodikohta.

4. Ait keldriga

Ilus, neljaruumiline ristpalkidest kalaait, roost kelpkatusega ja laia ulualusega. Vasakpoolsel ruumil umbes 1,5m kõrgune kivimüür, mille peal 12 palgikorda. Uks kivimüüri kõrgune. Aidal ees 3 sammast, mis alt ja ülevalt neljakandilise ristlõikega, keskelt tahutud servadega. Aidaruumi ees trepp.

Ettepanek:

Hoone vajab kuivati osas ülevaatust – kuivati teenib aseme eesmärki – sama funktsioon võib jätkuda kuid vajab eesmärgipõhist kohendamist.

Hoone hästi säilinud, katus uus. Laed vajavad avamist ja katusesiiludeni tõstmist või põrandad alla laskmist, kuna antud hoone ruumide kõrgus põrandast laeni on ligi 160 cm.

5. Kelder

Ehitis on kindlustatud, taastatud tsementkrohviga, uksed puuduvad. Täis prügi.

Ettepanek:

Vajab puhastust ja külmakindlaid uksi.

7

6. Sepikoda-suveköök

Tüüpilise sumbküla, elujõulise ja eesrindliku suurtalu majandushooned. Köök ja sepikoda asuvad ühe katuse all, kelder külgneb vahetult. Hoonete seinad paekivist, õuepoolne ots laotud dekoratiivselt erivärvilistest maakividest. Kaetud viilkatusega . Sepikoja viilu otsalauad on asetatud rõhtsalt üksteise peale ülespoole ahenevate kordadena. Aknad pealt ümarkaarsed. Avad, keldri otsaviil ja nurgad markeeritud hammaslõikeliste tahutud dekoratiivsete paekivitahukatega. 1907

Ettepanek:

Vajab funktsionaalset puitküttel pliiti + interjööri korrastust. Köögivarustuse kaasajastamist.

7. Käimla

Kuivkäimla, on kasutatav kuni vesikloseti avamiseni peahoones.

8. Tuulik

http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=21019

- 1.12. 2006 on Uuetalu hoonete seisukorda inspekteerinud Muinsuskaitseamet välja andnud Kinnismälestise Kaitsekohustuse Teatised, mille määrused on KL täitnud.

- 27.12.2010 on hoonete olukorda inspekteerinud Saaremaa Muinsuskaitseameti peainspektor Rita Peirumaa ja teinud ettekirjutusi katuste ja pinnase seisukorra parandamiseks.

- 7.03. 2013 eraldatud abihoone katusevahetuse toetussumma kuulub 2015 aastal tagastamisele Muinsuskaitseametile kui kasutamata resurss.

- 30.09.2014 on Muinsuskaitseametile antud eriprojekteerimisloa taotlus Uuetalu renoveerimiskavade läbiviimiseks. http://restprojekt.weebly.com/muinsuskaitse-eritingimuste-koostamine.html

- 10.11.2014 on hoone üle vaadanud Saaremaa Muinsuskaitseameti Peainspektor Rita Peirumaa ja vaneminspektor Keidi Saks

- Uuetalu talu ajaloolised eritingimused 1979 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5392

- Uuetalu talu hooned, õu ja tuuleveski. Arhitektuurimälestise pass http://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=6410

- Kultuurimälestiseks tunnistamine 27.10.1998 https://www.riigiteataja.ee/akt/89221

- Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine https://www.riigiteataja.ee/akt/984701

- Lisa 1 - Uuetalu joonised (Muinsuskaitseameti arhiivmaterjal)

8

Kokkuvõte:

### Vajalikud tööd, etapid hoonete renoveerimises

Igasuguse tegevuse jätkamiseks Uuetalus on kapitaalne renoveerimistöö hoonete juures vältimatu. Arvestades kulutuste suurust igal valitud tulevikueesmärgil on mõttekas kohe panustada kohapeale kaasagse ja edumeelse funktsionaalsuse loomisele, nii et tulevane tegevus antud territooriumil hakkaks tootma maksimaalstlt suurt sümboolset väärtust ning parimal juhul andma ka otsest materiaalset sissetulekut.

EKL kontekstis tähendab taoline siht võimalikult laiahaardelise kunstikeskuse ehk rahvusvahelise kunstiresidentuuri loomist. (Vt: Arengukava)

Tööd on võimalik jaotada kahte etappi:

1. taastada talu peahoone vastavalt Muinsuskaitseameti ettekirjutustele ning muudatustevajadusest tingitud uuendustele ning sellega interjööris tekitada kunstitegevuseks sobiv keskkond.

Tulevase KL residentuurikeskusena on vajalikud vähemalt 2 privaatset stuudioruumi ja 1-2 suuremat ühisateljeeks ja seminaridele kohaldatavat ruumi. Samuti tuleks peahoonesse kavandada köök ja kaasaegsed sanitaarruumid (WC ning dushsh).

Hoonesse projekteerida põrandaküte (vertikaalne maaküte hoone all), päikesepatareidel elektrisüsteem (võimalik paigaldada köök-sepikoja ja keldri katusele, samuti maapinnale) ja puuküttel ahjud.  (Maaküte ning päikesepatareid garanteerivad stabiilse autonoomse (soojus)energiasüsteemi mida toetavad külmematel perioodidel puiduga kõetavad ahjud. Süsteem välistab võimalikud ootamatud külmakahjustused ja pideva soojusjärelvalve vajaduse talvisel perioodil.)

Majja projekteerida veesüsteem ning äravool (kogumiskaevud).

Teise korruse tasandisse ehk viilkatusele ja taastatava rehealuse esimese tasandi seintesse projekteerida suured aknad (kunstitegevusele obligatoorsed).

Täielikku väljavahetamist ja soojustamist vajab katus, algne kattematerjal on olnud õled (sellest annab tunnistust ka korstna kõrgendatus, mis torkab praeguse eterniitkatuse taustal hästi silma.)

Teine etapp – abihoonete renoveerimine hooajaliseks kasutuseks.

- Uus lihtsaun

- Köök-sepikoja kohandamine kaasaegseks.

- Aitade renoveerimine elamiskõlbulikuks – põrandate alla laskmine; uste korrastamine-vahetamine; akende väljavahetamine; seinte kindlustamine(toppimine), + mööbli väljavahetamine

- Katusevahetus praegusel saun-aidal

- Tööruumide elektrisüsteemid, ventilatsioon

Mõlema etapi lõpuks on kõik hooned saavutanud kaasaegse taseme ning varustatud vajalike interjöörielementide (mööbel jms) ning töövahenditega (köögielektroonikast sanitaartehnika ja puutööriistadeni).

9

Objekti projekteerimine on antud arhitektuuribüroole Paik (arhitektid Jaak-Adam Looveer ja Indrek Järve). Tööeskiisi valmimine on planeeritud detsembrisse 2014.

2015 veebruari on Muinsuskaitseamet andnud oma põhimõttelise loa eriprojekti koostamiseks ning aprillis 2015 on kavandatud Muinsuskaitse eritingimuste koostamine. Peale mida on võimalik alustada täisprojekteerimist.

Lisa1 – Uuetalu arhiivjoonised

Lisa 2 – Uuetalu renoveerimise eskiis (koostanud OÜ Paik Arhitektid)

Kokkuvõtvalt võib öelda et Uuetalu puhul on tegemist suurepärase rahvusliku arhitektuuri mälestisega, mis väärib muinsuskaitse alust staatust kätkedes endas Eesti pärandilugu nii suurtalule omaste hoonetega kui meie ajaloole tunnuslike kodulooliste faktidega.

- Tegemist on ühe ilusaima algupäraselt säilinud suurtaluga

- Tegemist on Eesti ajaloolise maamärgiga, mille edasine kasutamine võimaldab taasluua kultuurimaastikul sideme kohaliku pärimuse ja eestluse juurtega.

- Tegemist on museaalse väärtusega kompleksiga mille funktsionaalne kaasajastamine kujutab enesest sümboolset juurte juurde naasmist  ning samas uute perspektiivide ehk olemusliku edasimineku loomist.

- Talu renoveerimine ja rakendamine omab praktiliselt olulist tähendust kui linnastumisele alternatiivi leidmine.

- Talu tulevane residentuuri funktsioon rikastab nii kohalikku kui rahvusvahelist kultuuri(tööstuse)kogemust.

KOMPLEKSI ARENGUVÕIMALUSTE ÜLEVAADE, SH SWOT ANALÜÜS

Kultuur ja kultuuritarbimine on eelmiste aastakümnetega teinud läbi märkimisväärse arengu ja muutuse. Kultuuriloome protsessi on haaratud omal moel ning üheaegselt nii tipptegijad kui kultuuritarbijad. Traditsioniliste kultuuriobjektide kasutamine on muutunud, millede ülesandeks on oma aja ja inimestega ühte sammu käia, olla dünaamiline ning täiustada olemasolevaid kultuurilisi protsesse või ennetada kvalitatiivseid dissonantse, täita filosoofilises plaanis mõtestamata tühikuid.

Sellest ideekompleksist tulenevad osaliselt ka Uuetalu kunstikeskuse edasised arendussuunad ning tulevased funktsioonid.

Uuetalu kui tõeliselt algupärane ning klassikaline endisaegne iseseisev väikemajapidamine peab uutelele kavadele vastavalt taastama oma isemajandava sisu kuid vastavalt ajastule ning peremeesasutuse põhiülesannetele – muutuma kultuuri ja maaelu sünteesivaks autonoomseks keskuseks ning seda tänapäeva mõistes maailma äärel, keset loodusstiihijaid. Uuetalu toimimine ning püsimajäämine on väljakutse ning omaette katsemudel kaasaegse väikemajapidamise võimalikkuse testimiseks.

10

Idee

- Valdkond – kultuuri arendus-ja vahendustegevus.

- Uuetalu keskuse tegevuseks on kultuuriloome, kultuurivahetus ning valdkondadevaheline koostöö eesmärgiga tugevdada kultuuri osatähtsust kodumaal ning kujundada Eesti positiivset tähendust rahvusvahelisel kultuuriväljal.

##### Keskuse sihiks on

- kujundada Muhu baasis avatud rahvusvaheline suhtluskeskkond;

- arendada kohaliku ja rahvusvahelise kultuurialase koostöö võrgustikku;

- pakkuda erinevate loomealade autoritele sobivat töökeskkonda;

- genereerida valdkondadevahelist ideepõhist koostööd;

- esindada, eksponeerida ja vahendada keskuse tingimustes loodud teoseid;

- teha integratsiooni-ja haridusalast koostööd õppeasutustega Eestist ja väljaspoolt;

- toimida erialase seminarikeskusena;

- pakkuda hooajalist majutus-ja puhketeenust

##### Keskuse sihtgrupiks on

- kunstnikud;

- kunstiinstitutsioonid ning loomemajad;

- teiste humanitaar-ja loomealade esindajad;

- loodus-ja reaalalade esindajad;

- haridusasutused;

- harrastuskunstnikud;

- kohalik elanikkond;

- puhkajad;

Keskus jääb esindama ning vahendama oma halduses või tellimusel teostatud projekte, kujundades aja jooksul arhiveeritud kollektsiooni kohapeal loodud teostest ja insenerlahendustest.

Uuetalu erilisuseks on võime liita professionaalsete kultuurikontaktide keskust kõigile avatud loomemajana toimimise ülesandega, tehes seda fenomenaalselt arhailises ning looduslähedases keskkonnas, kaasaegse ühiskonna jaoks praktiliselt maailma äärel.

• Objekti juhib Eesti Kunstnike Liit, mis tagab püstitatud eesmärgil kõrgprofessionaalsete tegevusotsustuste jada.

EKL kunstiresidentuur toimib kaasaegse kunsti kesksena fokusseerudes aktuaalsetele küsimustele kunstis ning sootsiumis, kultuuri funktsioonidele tänapäeval.

EKL Uuetalu residentuur saab rahvusvahelisel kultuuriväljal toimima kui meeldejääv innovaatilis-arhailine Eesti märk esmase eesmärgiga kunsti mobiilsuse suurendamises, kohaliku taseme arendus- ja näitusetegevuses ning teisese eesmärgiga kultuuri osatähtsuse parandamises rahvusliku identiteedi võtmeküsimusena.

## Missioon

Uuetalu missioon on olla Eestit esindav rahvusvaheline kõrgkultuuri vahenduspunkt, pakkuda võimalust professionaalidele ja külalistele loominguliste ideede teostamiseks ning vormistamiseks. Residentuurikeskuse eesmärk on oma territooriumile luua avatud innovatiivne rahvusvaheline loomekeskkond: maaelu ja kõrgkultuuri sulam; panustada Eesti ja lähiregioonide  kultuuriellu tugevdades kultuurikontakte ja koostööd, sõlmides partnerlusleppeid kultuuri-ja teadusinstitutsioonudega üle maailma.

11

Ärikeskkonna analüüs

Uue kunstiresidentuurina asub Uuetalu keskus põhimõtteliselt veel lõplikult kaardistamata toimimisterritooriumil, kus riiklik kultuuripoliitika alles käivitab antud tegevuse reglementeerimist ja võimalike majanduslike tugistruktuuride loomist. Kultuuriministeeriumil on kavas 2018 aastaks välja töötada riiklik residentuuride rahastusprogramm, praegusel hetkel on ministeeriumil käsil vastav kaardistustöö ja arenguprgrammi koostamine.

Uuetalu tegevuse alustamine tähendab uute tähenduste loomisele kaasaitamist kohaliku kultuuripoliitika konteksti.

KL-I, kui juhtiva erialaliidu, residentuurialgatus võib tähendada fundamentaalsemat tööd kui üksiku ettevõtte loomist, kahtlemata tuleb esmalt kokkupuutuda vajadusega väljatöötamaks Eestis eksisteerivate residentuuride süsteemi; luua võrgustiku  tunnusmärk ja  koondada antud tegevusala ühtseks koordineeritavaks ning tutvustatavaks struktuuriks.

Loodava residentuuri olulisimad kokkupuutepunktid makrokeskkonnaga on kultuurhariduslikus ning sise- ja välispoliitilistes valdkondades.

Sisepoliitiliselt toimib keskus lõimumise funktsioonis (kultuur-haridus-teadus-integratsioon). http://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/kultuuriline-mitmekesisus/valdkondlik-arengukava-loimuv-eesti-2020

Tegevuskavasse on sisse kirjutatud koostöölepete sõlmimine Eesti õppeasutustega ning kultuurikesksed lõimumisprogrammid  kohalikule mitte-eestikeelsele avalikkusele;

saare elanikkonnale kasuliku praktilise väikemajapidamisekeskse kultuuri- ja innovatsiooniprogrammi koostamine ning kohalike meistrite keskuse tegevusse kaasamine.

Välispoliitiliselt paneb keskus maksimaalse rõhu partnerluslepetele ja ladusalt kommunikeeruva kultuurivälja ülesehitusele lähiregioonidega.

Esmalt Läti, Leedu ja Soome jt Skandinaaviamaadega, pikemas perspektiivis ülemaailmselt.

Uuetalu residentuurist peab kujunema rahvusvaheliselt tunnustatud loomemaja, arhailis-innovaatiline lipulaev, Eestit tutvustav märk maailma kultuurikaardil.

Uuetalu kunstiresidentuuri funktsioonis on võimalikud tulevased huvigrupid erialaprofessionaalide ring kodu ja välismaal, kohalik kultuurihuviliste ring, innovatsioonikesksete tulemuste realiseerimisel kohalikud väikemajapidamised, valdkondadevahelised koostööpartnerid, turismisektor. Uuetalu poolt loodav reaalne väärtus väljendub innovatsiooniprojektides, sümboolne väärtus on mitmekihiline kultuurikaja seoses professionaalse residentuuri  toimimisega (N. Norra NKDale hea ülemaailmse kuulsusega AIR keskus).

12

SWOT-analüüs

1.Ettevõtte sisemisteks tugevusteks on:

  - KL kui juhtiva erialaliidu autoriteetne positsioon ja professionaalsus;

  - Kvalifitseeritud töötajate ja spetsialistide olemasolu, kogenud juhtkond;

  - KL  teiste loomemajade ja galeriide võimalik sihipärane kaasamine (Arsi    maja, Hobusepea Galerii jne);

  - Pikaajaline kogemus välissuhtluses, väljakujunenenud kontaktid ja sidemed;

  - Koostöö võimalus KL liikmetega (residentuuri programmi loomises);

  - Madalad püsikulud (seoses residentuuri kinnisvara omamisega);

  - Rahvusvahelise kunstiresidentuuri unikaalne sise-ja välispoliitiline roll;

  - Aktiivse kultuuriasutuse regionaalne mõju (kaasamine, turism, maine);

  - Valdkondadevahelise koostöö elavdamine (partnerluslepped);

  - Hoonetekompleksi muinsuskaitsealane staatus – ehk tunnustatud rahvusliku väärtuse olemasolu ja kaasnev korrashoiu kohustus;

  - Krediidimajandusest loobumine;

2. Ettevõtte sisemisteks võimalikeks nõrkusteks on näiteks:

  - Suured stardikulud (projekteerimine, ehitustööd, investeeringud tehnilisse varustusse) (Vt Hoonete seisukord, Ehitustööd);

  - Kultuuritegevuse võimetus piisavalt olulisena kõnetada tänapäeva avalikkust, kaasatuse vähesus;

  - Krediidimajandusest loobumine;

  - Võimalik sõltumine erainvesteeringutest;

  - Investeeringute vähesus – ebapiisavad vahendid ideede teostamiseks, mis viib avaliku maine alla;

3. Ettevõtte välisteks võimalusteks on näiteks:

3.1 Uute kultuurikontaktide ja koostöövõimaluste tekkimine;

3.2 Riigi ja erifondide finantstugi;

3.3 Teenuse tarbijate juurdevool;

3.4 Koostöö konkurentidega, koordineerimistöö spetsialiseerumise põhjal;

3.5 Eesti maailmamastaabis unikaalsed omadused (eraklikkus, puhas loodus, arhailisus, avatus innovatsioonile);

3.7Tegevus riigi mainekujundajana,tähelepanuväärse  sümboolse väärtuse loomine;

4. Ettevõtte välisteks ohtudeks on näiteks:

4.1Rahvusvahelised kriisid;

  - Kolleegide-konkurentide ebapiisav koostööhuvi;

  - Ehituskulude kasv seoses turu ebastabiilsusega;

  - Ehitusalane ebakompetentsus, kaasabi puudumine;

  - Kultuuritoetajate (metseenid, ühiskondlikud ja eraorganisatsioonid)  vähene huvi;

13

SOOVITAVAD EESMÄRGID, EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS VAJALIKUD

TEGEVUSED, SAAVUTATAVAD TULEMUSED

##### Eesmärgid

1. Uuetalu kunstikeskuse eesmärk on funktsioneerida aastaringelt kunstiresidentuuri ja seminarikeskusena, kus residentidele on 3 stuudiot-eluruumi, ning hooajaliselt külaliste max arv üheaegselt kuni 20.

  - Uuetalu põhitegevus ehk “kaup” on rahvusvaheline kunstiresidentuur ja  seminarid-töötoad, millede väärtus on avalikkusele pigem sümboolne, informatiivne (riigile mainekujunduslik) ja kunstnikele praktilis-kogemuslik.

  - Residentuurikohad on nii tasulised (isemajandavad) kui kutsete alusel     (finantseerimine spetsialiseerunud fondidest).

  - Residentuuri periood ühele kunstnikule on varieeruvalt 1-3 kuu kestusega, sellele lisanduvad kohustuslikuna kunstniku poolt korraldatav(ad) seminar(id) või õpituba ning residentuur kulmineerub autori tööde väljapanekuga kas kohapeal, maakonnakeskuses või Tallinna galeriis (EKA Galerii jt).

  - Resideeruv autor, või grupp autoreid (kui on tegemist ühistööga), annavd  ühe residentuuris valminud teose (valiku teeb residentuur) residentuuri kollektsiooni. Samuti kuuluvad Uuetalu omandisse kohapeal valminud või tellimusel teostatud konkursitööd (valmisobjektid, projektid jne). Residentuuri õiguste hulka kuulub üleantud teoste täielik majandamine, kui eelnevalt ei ole erandkorras teisiti kokku lepitud. Kõigi residentidega sõlmib Uuetalu keskus üksikasjalise lepingu.

  - Seminarikeskusena tagab Uuetalu kaasaegse koosoleku ja vastuvõtutingimused kuni 30 kuulajast publikule, lisavõimalusega teostada kohapealsetes tööruumides  ka praktilisi töid.

Uuetalu pakub ööbimisvõimalust kohapeal või teistes lähiümbruse majutusasutustes. Funktsioneerimine seminarikeskusena eeldab koostööd teiste kohalike teenindusasutustega (toitlustus, majutus, transport, meelelahutus).

2.Pidev tegevus kohalikul tasemel:

2.1.Kuraatorprogrammid – eelkõige kollektiivse osalusega ideeprojektid, ka valdkondadevahelised innovatsiooni-ideest kantud töötoad ja seminarid. Koos väljapanekuga kohapeal, maakonnakeskuses või Tallinna galeriis.

2.2 Laiapõhjalised töötoad avatud laiale kunstihuviliste ringile. Autori- või tehnikakesksed ühekordsed töötoad, plenairid, püsikursused. Korraldamine aastaringselt.

2.3 Koostöö koolidega – haridus- ja integratsiooniprogrammi raames-temaatilised lastelaagrid arhailises ja loomingulises keskkonnas.

  - Funktsionaalne rent (N. EKA maalilaagrid, asutuste teemalaagrid jne)

  - Hooajaline majutus KL liikmetele ja soovijatele (Uuetalu kunstikeskne spetsiifika ei muutu)

  - Stabiilne arendustöö, koostöövõimaluste otsimine ja loomine innovatsiooni eesmärgil kohalike eksistentsiaalsete sõlmküsimuste valguses (sihtgrupid: teadusasutused, ülikoolid, teadurid jt väljatöötajad).

14

  - Üldise avatud hoiaku evimine koostöövõimaluste ja –soovide tekkeks eri valdkondadega (sh filosoofia, esteetika, ehitus, renovatsioon, ökoloogia, põllumajandus, loodushuvilised jne jne).

  - Pidev teavitustöö (web-lehekülg, trükised), koostöö meediaga.

  - Uuetalus teostatud projektide esindamine, eksponeerimine ja majandamine – reklaam ja müük.

(N. energeetikaalane projektikonkurss – innovaatilised lahendused väikemajapidamisele– esitatud projektidele omandab Uuetalu esindus ja tootmisõigused (või kokkuleppelise protsendi tulust).)

2.9.0 Fondidepõhine majandamine (spetsialiseerunud fondid, eriprogrammid) ja isemajandamine (tasuline residentuur, tasulised püsikursused jms, ruumide rent, majutus, ürituste korraldamine, toodete müük ning rent, võimalik meediaprogramm)

Keskmise pikkusega eesmärgid (2015-2020) ehk käivitusperioodi põhieesmärgid.

  - Hoonetekompleksi täielik taastamine (uuendamine, renoveerimine) – ehitustööde läbiviimine.

  - Kontaktide loomine ja partnerluslepete sõlmimine kunstiinstitutsioonidega  ülemaailmselt. Kultuurivahetusalased koostööprojektid, kokkulepped, rahastuste leidmine jms.

  - Kontaktide ja suhete loomine innovaatilise kaastöö eesmärgil kunstiväliste asutuste ja institutsioonidega. Koostööplatvormide loomine ja elluviimine.

  - Regionaalsete koostöövõimaluste läbitöötamine, kontaktide loomine tootjatega, ettevõtetega. Läbirääkimised, koostöölepped, rahastuste leidmine. Eesmärk on luua sidus funktsionaalne eksistents kultuurikesksele    teenindusautusele kohalikus kontekstis (alates koostööpakkumistest lõpetades võimalike toitlustusküsimustega jne jne)

  - Põhiprogrammi ja üksikute märgiliste sündmuste läbiviimine autorprojektidena kohapealsete võimaluste piires, samuti väljaspool Uuetalu egiidi all (maakonnas, Tallinna galeriis). Kaastöötajate ringi avardamine (kunstnikud, kuraatorid jt)

  - Pidev populariseeriv teavitustöö (kodulehekülg, analüütika, trükised, reklaam jm meediasuhtlus).

Lähieesmärgid – tegevus aastal 2015.

  - Uuetalu arhitektuurilise projekti tellimine, valmimine. Rahastamine fondipõhine.

  - Ehitustööde algatamine – ehitusloa taotlemine ja peatöövõtja leidmine, ehitusinseneri, ehitusjärelvalve ja projektijuhi värbamine. Kõik hinnapakkumise alusel.

  - Finantseerimise taotlemine ehitusele, täies mahus.

  - Kevadised eeltööd, + esmane varustus. Valmisolek suveks.

  - Uuetalu webkeskkonna loomine – aktiivne kodulehekülg mis töötab virtuaalse residentuurina. Eesmärgid: Teavitamine, enesereklaam, kunstikeskkond, mõtteruum, suhtluskeskkond.

  - Suvine reklaamiv kunstiprogramm juuni-august.

- Baltikumi plenair;

- Kunstioksjon;

- Tegevuskunsti nädal Future-Horisont;

- Kohaspetsiifiline seminar “Minevik ja tänapäev”

15

  - Avaüritus kunstinädala raames – teavituse ja kontaktide eesmärgil. Kutsutud:

- KL liikmed;

- Välispartnerid

- Kunstifunktsionärid;

- KOV;

- kohalikud ettevõtjad;

- metseenid;

- meedia;

  - Uuetalu Fondi

  - Koostöömaatriksi väljatöötamine – informatiivse ettepanekupaketi – partnerlusleppe loomine eraviisiliste toetajate kaasamiseks. Eesti, inglise, vene keeles.

  - Koostööplatvormide väljatöötamine ja lepete sõlmimine kunstiinstitutsioonidega Eestis ja välismaal

16

#### LÄHTEÜLESANNE

Käivitada EKL Muhu baasi tegevus Uuetalu rahvusvahelise kunstiresidentuurina.

On võimalik ja soovitatav käivitada kompleksselt  eeldefineeritud kahefaasiline tegevusjoonis:

- hoonetekompleksi renoveerimine nõuetele vastavaks ning

- residentuuri sisulise töö käivitamine

Kultuuriasutusena jääb baas otseselt ja peamiselt tuginema spetsialiseerunud fondide ja erafinantseeriate toele, finantsoetuste taotlemine toimub eri ülesannete ühendatud planeeringute alusel.

Tarvilikud käivitustegevused ja tähtajad 2015-2016 aastal:

- Arhitektuurilise projekti tellimine

  - Arhitektuurilise projekti tasustamine

  - Tähtaeg, hind, rahastusallikas, tingimused

- Koostööpartnerite valimine

  - Partnelusmaatriksi koostamine

  - Partnerluslepete sõlmimine individuaalselt

  - Koostööprojektide rahastamine, tegutsemine

- Ehitusprojekti tellimine (insenerlahendused), ehitusluba

  - Ehitaja – töövõtja valimine hinnapakkumise alusel

  - Ehitusjärelvalve valik

  - Projektijuhi valik

  - Ehituse rahastamine – allikas, tähtajad

  - Ehituse käivitamine ?

- Eeltööd Muhu baasis

  - Geodeedilised mõõdistused

  - Pinnasetööd

  - Võsaeemaldus

  - Abihoonete korrastus, koristustööd

  - Tehniline ja olmeline varustus (koostada nimistu)

- Residentuuri web keskkonna loomine

  - Serveri valik jt lähteandmed

  - Kujundus, sisu kontseptsioon

  - Rahastus

  - Kaastööd, autorid

- Uuetalu Fondi loomine ja haldamine

17

###### Toode/teenus

Uuetalu kunstiresidentuuri teenused on:

Rahvusvahelise autoriprogrammi (residentuuri) läbiviimine (2-3 aastaringset stuudiot individuaalsete ateljeedega + üks ühisateljee kasutamise võimalusega);

Avalike seminaride, töötubade ja näituste korraldamine kohapeal, maakonnas ning Tallinna galeriides;

KL teiste allasutuste (ARSi maja ning galeriid) rakendamine residentuuriprogrammi;

Valdkondadevaheline koostööprogramm (energeetika, innovatsioon, säästev areng, integratsioon, hariduslik tegevus);

Kohalike elanike ja meistrite kaasamine kultuuritegevusse;

Hooajaline majutustegevus;

Ruumide rent haridusasutustele ja laiemale avalikkusele ürituste korralduseks;

18

VÕIMALIKUD FINANTSEERIMISALLIKAD

- Spetsialiseerunud fondide toetusel ja riiklikul finantsabil.

Sihipärane ning etapiviisiline taotlemine EU, Põhjamaade ning Eesti Kultuuriministeeriumi rahastusallikatest. Suurprojektide maksimaalne rahastus (50-80%). + Kultuuriministeeriumi lisarahastus omafinantseerimise tagamiseks rahvusvaheliste fondide rahaeralduste puhul.

- Erasponsorluse toel.

Eraisikute ja –organisatsioonide toetused rahvusvahelise kunstiresidentuuri tegevuse edendamiseks, võimalik partnerluslepete alusel või ka heategevuslike otseannetustega loodavasse Uuetalu Fondi.

- Omafinantseeringutega.

Tulu allikad on:

C.1 Uuetalu Fond (annetused, oksjonite tulud);

C.2 Koolituste tulud (workshopid, seminarid);

C.3 Ruumide rent majutuseks, üritustele;

C.4 Toodete vahendamine, müük (residentuuri innovatsiooniprojektide edasisest majandamisest tulenev tulu, loomingu reprodutseerimisest (postkaardid, kataloogid jm trükised) saadav tulu);

C.5 Toodang (multiplitseeritavad objektid, üksikteosed)

Oma tegevuse käivitamisel ja täiemahulisel toimimisel toetub KL Uuetalu residentuur peamiselt Eestis käivitunud EAS toetusmeetmetele, samuti teistele väiksemahulistematele erialafondidele Eestis ja Euroopa Liidus (Loov Euroopa, Põhjamaade Nõukogu). Samuti jääb loomemaja sõltuma Eesti Kultuuriministeeriumi tulevasestest residentuurimeetmetest.

Ehituskulusd on võimalik määratleda peale täisprojekteerimise teostamist, oletuslikud summad on järgmised:

Detailprojekteerimine: 35000 Euri

Ehitus  eelarvestusega 1500 Euri ehitusalasele  ruutmeetrile Muhu saarel, ehk ligikaudu kokku 885 000 Eur.

19

HUVIGRUPPIDE ANALÜÜS

Käesoleva arengukava mõistes käsitletakse seonduvate huvigruppidena riiki, kohalikku

omavalitsust (Muhu vald, Saare  Maakond), teisi kunstiinstitutsioone ja haridusasutusi, avalikkust, turiste ja teisi külastajaid ning erainvestoreid.

Riigi huvid on järgnevad:

*Rahvusvahelise  tähtsusega unikaalse kultuuriobjekti  väljaarendamine.

Uuetalu residentuuri väljaarendamine suurendab veelgi Eesti atraktiivsust turismiobjektina

.*Konkreetsemalt turismisektori arendamine. Turismisektor on Eesti üks

olulisemaid majandusharusid, mis aga on suurel määral otseselt kannatanud

viimaste aastate majanduskriisi ajal. Jätkuvalt on vaja suurendada turistide ööbimiste arvu

Muhus ning vähendada turismi sesoonsust. Välja arendatud Uuetalu kompleks aitab

kaasa mõlema kitsaskoha ületamisele.

- Uute otseste ja kaudsete töökohtade loomine – Uuetalu keskus on avatud EKL liikmete ettevõtlusalastele ideedele, võimaldab oma alal arendada ning läbi viia loomeettevõtlust.

Muhu Valla huvid

- Muhu valla paigutumine rahvusvahelisele kultuurikaardile, toob kaasa olemasolevate turismiobjektide lisakülastused, üldise turismivoo suurenemise läbi seni kasutamata infovälja. Sõprus- ja partnerlussuhete arenemine (sõpruslinnad jne)

- Muhu saare põhjaranniku elavnemine – kaudse perspektiiviga seni mahajäetud tööstushoonete taasakutusele võtmine seoses aastaringselt toimiva kultuurikeskuse vahetu naabrusega

- Kultuurikeskuse originaalse mõtte dünaamika mis saab otsima Muhu saare omapära ning parimaid iseärasusi ja taditsioone, nende laiema levitamise eesmärgiga.

Huvid seonduvalt kultuuriasutuse funktsioonidega

- Kunsti populaarsuse suurendamine

- Omatulu suurendamine läbi avalike kunstisündmuste ja töötubade korralduse

- Integreerituse ja koostöö suurendamine teiste, eelkõige maakondlike kultuuriasutustega

- Avaliku kunstikommunikatsiooni laiendamine, pidev dünaamiline arendustöö ja lahenduste väljatöötamine

Avalikkuse, turistide ja teiste külastajate huvid

- Uued huvitavad vaatamisväärsused – loometurism (kultuuriturism) on momendil jõudsalt arenev majandusharu. Uuetalu toodangu hulka kuulub avalikkusele suunatud kunstioobjektide loomine ja eksponeerimine nii kohapeal kui maakonnas ja Tallinnas.

- Innovatsioonikeskne arendustöö- väikemajapidamise nutilahendused – koostöö kunstnike ja inseneride vahel- on perspektiivne ja avalikkusele huvipakkuv tegevussuund.

- Uuetalu kui ajalooline mälestusmärk, elav keskus- kaasaegne maamärk – nii sise – kui välisturismi huviobjekt.

20

- Meeldiv ja hariv ajaveetmiskoht, kunsti ja seminarikeskus. Aastaringselt meelelahutust ja erialast huvitegevust pakkuv keskus.

Erainvestorite huvid

- Võimalus tegutseda soodsas keskkonnas, kasutades ära loodavat sünergiat. Atraktiivne ajaveetmispaik ning seminarikeskus, spetsiifiline puhkemaja.

- Võimalus tegutseda kultuurivahendajana, EKL toetaja ja partnerina kohalikul ja rahvusvahelisel kultuuriväljal.

- Võimalus mõjutada kultuuriotsuseid, toetada või algatada põhjapanevamaid arendusprotsesse.

ARENGUSTSENAARIUMID

Negatiivne: ehk olemasoleva olukorra jätkumine.

ARSi puhkebaas on tegutsenud passiivse keskusena ning 2001 aastal põles peahoone rahealune. Tänaseks päevaks on olukord sealmaal et renoveerimistööd on vältimatud.

Ebamäärane: hoone väiksemahuline konserveerimine, või müük.

Esimene ei lahenda olukorda, pisiinvesteeringud ei paranda ei ehitustehnilist olukorda , mille kahjustused on fundamentaalsed ega hoonete kasutuse sisulisi omadusi- pisiparandused ei võimalda kasutada hoonet kirjeldatud eesmärgipõhiselt. Pisiparandused kujutavad enesest otsest tühja kulu.

Samuti on majanduslikult allapoole arvestavat väärtust hoonete müük antud seisus, põlenud peamaja olukord vähendab kompleksi turiväärtust selle sümboolsest väärtusest määramatult madalamale.

Müük oleks häbisväärne lahendus.

Soovitav – kompleksi väljaarendamine käesoleva arengukava alusel10. Arengukava

ellurakendamise tulemusena arendatakse praegusest halvas seisukorras ning lagunevast ajaloomälestisest välja multifunktsionaalne valdkondadevaheline loomekeskus.

Arengukava ning arengukavas sisalduva tegevuskava põhimõttelise heakskiitmisega

luuakse eeldused:

• Kompleksi hävinemise lõpetamiseks.

• Renoveerimiseks vajalike investeeringute planeerimise ja kavandamise

alustamiseks.

• Renoveerimiseks vajalike erinevate projektide algatamiseks.

21

ESMASTE TURUNDUSPLAANIDE NIMISTU

- Web keskkonna- kodulehe loomine, selle operatiivsus, üldine külgetõmbavus ja analüütilisus ning suhtluskeskkonnana kasutatavus . Avaldamine samuti sotsiaalmeedias (Facebook, Twitter)

- Suhtlus kohaliku ja rahvusvahelise meediaga, uudiste ja analüütika avaldamine

- Trükised (loomingu reprodutseerimine, kataloogid jne)

- Kunstinäitused Uuetalus, Saare maakonnas ning Tallinna galeriides, välisgaleriides.

- Hästi valitud  kunstiprogramm tagab ühiskondliku resonantsi ning elava tagasiside.

- Laialdane koostöö innovatsiooni eesmärgil, valdkondadevaheline koostöö – suurendab aktiivsete kultuurihuviliste arvukust ja toodab laialdast positiivset tähelepanu. Koostööpartnerite valik.

- Avalike ürituste korraldamine Muhus ja väljaspool.

###### PERSONAL JA JUHTIMINE

KL Muhu Baasi personal - KL juhtkonna poolt palgatud tähtajaline tööjõud, kelle kohustuste hulka kuulub Muhu Baasi tegevuse administreerimine, arendustöö, majandamine ja olmelise argielu korraldamine väikemajapidamise põhimõtetel.

Hoone projekteerimise tingimustesse on seatud administratsiooni ruumide olemasolu, arvestades aastaringset kohalviibimise vajadust ning inimeste ja majandatava objekti vajadusi.

14.12.2014  Tallinnas

22